|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование отдельных зданий, сооружений и видов работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | | Распределение кап. вложений и объемов СМР по месяцам строительства, тыс. руб. |
| всего | в т.ч. СМР | Сентябрь 2021 |
| Подготовка территории строительства | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 0,006 |
| Временные здания и сооружения | 0,845 | 0,845 | 0,845 |
| 0,845 |
| Итого: | 0,851 | 0,851 | 0,851 |
| 0,851 |
| Примечание: в числителе – объем капвложений, в знаменателе – объем СМР. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование отдельных зданий, сооружений и видов работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | | Распределение кап. вложений и объемов СМР по месяцам строительства, тыс. руб. |
| всего | в т.ч. СМР | Сентябрь 2021 |
| Работы, выполняемые в подготовительный период | 0,851 | 0,851 | 0,851 |
| 0,851 |
| ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА | 69,328 | 69,328 | 69,328 |
| 69,328 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | 0,130 | 0,124 | 0,130 |
| 0,124 |
| Прочие работы и затраты | 23,465 | 2,041 | 23,465 |
| 2,041 |
| Итого: | 93,774 | 72,344 | 93,774 |
| 72,344 |
| Примечание: в числителе – объем капвложений, в знаменателе – объем СМР. | Задел, % | | 100,00 % |