|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование отдельных зданий, сооружений и видов работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | | Распределение кап. вложений и объемов СМР по месяцам строительства, тыс. руб. |
| всего | в т.ч. СМР | Апрель 2022 |
| Временные здания и сооружения | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 0,109 |
| Итого: | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 0,109 |
| Примечание: в числителе – объем капвложений, в знаменателе – объем СМР. | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование отдельных зданий, сооружений и видов работ | Сметная стоимость, тыс. руб. | | Распределение кап. вложений и объемов СМР по месяцам строительства, тыс. руб. |
| всего | в т.ч. СМР | Апрель 2022 |
| Работы, выполняемые в подготовительный период | 0,109 | 0,109 | 0,109 |
| 0,109 |
| Рекультивация участков укжд | 18,900 | 18,900 | 18,900 |
| 18,900 |
| Прочие работы и затраты | 22,250 | 0,648 | 22,250 |
| 0,648 |
| Итого: | 41,259 | 19,657 | 41,259 |
| 19,657 |
| Примечание: в числителе – объем капвложений, в знаменателе – объем СМР. | Задел, % | | 100,00% |